
附件
采购需求

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	出具审核报告后90个日历日内完成付款。

	2
	服务地点
	合肥大学，或采购人指定地点。

	3
	服务期限
	本次采购合同服务期限为一年（自合同签订日期起计算），如中标人履约良好，考核通过，且年度预算能保障的前提下，经采购人和中标人双方同意后可以续签下一年度合同，最多续签两次，合同单价金额不变，据实结算。


二、项目概况

本项目为2026-2027年合肥大学修缮工程竣工结算审计服务项目，主要是对合肥大学1万元以上的修缮工程进行竣工结算审核等服务，项目预算4.77万元。

三、审计主要内容

（一）根据安徽省教育厅《安徽省高校建设工程全过程审计操作指南》和《合肥学院修缮工程项目竣工结算审计实施办法》要求，主要对修缮工程实施全过程中的以下事项进行审计：
1. 立项真实性：核查项目立项材料，确保立项合规。

2. 施工准备阶段：招标采购的合规性、合理性;合同关键信息是否与招标文件一致；报价与招标文件工程量清单项是否对应，评标过程是否规范等。
3. 施工过程阶段：
（1）审计合同履约情况：审核施工合同及各类协议、签证履约情况，核查合同执行全过程。

（2）审计工程合同及签证变更事项：确保变更程序合法、内容真实、价款计算规范准确。

（3）审计工期质量情况：核实工程施工质量、建设工期履约情况，落实合同约定的奖罚条款情况。
4. 竣工结算审计阶段：

（1）竣工结算资料审计：核查竣工结算资料完整齐全，依据国家规范标准严格审核结算编制。

（2）工程实体与工程量：核对工程建设内容是否与施工合同一致，核实工程量真实、精准，无偏差错漏。

（3）单价与取费：核查分项工程结算单价套用准确，量价分离项目取费合规合理，各类工程费用计取符合国家及行业规定。

（4）价差及据实费用：核算材料价差、按实结算费用，确保计算方式、结果准确。

（5）设备材料及水电费：核查施工单位自有设备、材料结算及施工用水、用电费用结算，严格遵照施工合同约定执行。
5. 其他审计事项
（二）其他审计要求：
1. 审计出具的审核报告中，审核误差率控制在±3%以内。
2. 严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔。
3. 合同有效期内，如相关文件作废，按新修订的相应文件要求进行审核。

四、投标人要求
1.投标人具有有效的营业执照。
2.投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一。
(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
(2)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
(3)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

五、服务要求
1. 中标人在提供工程竣工结算审计服务中须接受采购人的日常业务管理。

2. 中标人须严格遵循国家相关法律、法规、工程造价计价标准及办法的规定，依据建设项目相关资料，对委托的造价为1万元以上的修缮工程进行竣工结算审计，并出具符合采购人要求的竣工结算审核报告。中标人向采购人出具的竣工结算审核报告，内容包括但不限于：审计结果、发现问题及建议等。
3. 中标人接到审计任务后，原则上10日内进行现场踏勘，现场踏勘后10日内出具初审结果。

4. 中标人未按委托协议完成业务，或审查中出现严重差错，采购人方有权追究中标人法律和经济责任，并视情节轻重扣减中标人部分或全部服务费，直至终止服务合同。

5. 中标人保证价款结算审核质量，采购人保留二次委托第三方审核的权力，一审的审核结果应经得起采购人二审的检验。若审核误差率超出±3%，采购人有权拒绝支付服务费，并视情节轻重，向中标人索赔。
6. 中标人在合同约束范围内如不配合采购人的工作，采购人有权另行委托第三方审核单位进行结算审核，同时停止支付审核服务费。
7. 若中标人出现下列情形之一的，则采购人可解除合同：

（1）未经采购人批准随意变更审核人员的；

（2）随意停止委托项目审核工作的；

（3）审核人员存在违规违法行为的。

六、人员配备要求

	序号
	岗位
	人员数量
	人员要求

	1
	项目负责人
	1人
	须具有一级注册造价工程师资格

	2
	现场服务人员
	1人及以上
	①具有二级注册造价工程师及以上资格
②应具备与项目相符的工程审核经验

	注：

①响应文件中需提供上述人员名单（格式自拟）、对应证书证明材料扫描件。
②响应文件中需提供投标人2026年1月1日以来，为上述人员缴纳的任意连续3个月的社保（任一险种）证明材料。
③人员配备不符合采购文件要求或未提供上述证明材料，响应无效。
④参与审核的人员不得与委托的工程项目施工企业有工作关系或经历。
⑤在审核过程中，采购人发现中标人有不当或不能胜任行为的，中标人应按采购人要求对参与工程审核的人员进行调整，直至终止合同。由此造成双方的经济及其他损失，均由中标人承担。

⑥委托项目审核实施过程中，中标人参与审核的人员必须为投标文件中明确的团队人员，不得另行委派他人（第⑤条出现的情况例外）；如确需变更，中标人必须提出书面变更申请，经采购人批准同意。若擅自变更参与审核的人员，采购人有权解除合同。


七、报价要求

1. 本项目采用费率报价，费率保留至小数点后两位，如26.457%，以26.46%计。
2.审计酬金计算公式为：

审计酬金=基本收费+审计增减额收费

（1）基本收费=单位工程金额*费率*报价折扣

（2）审计增减额收费=核减（增）金额*5%*报价折扣。
说明：①公式（1）中的“费率”和公式（2）中的“5%”，均采用皖价服〔2007〕86号文件附表“六、清单计价-工程量清单结算审核”规定。

②按基本收费标准计费不足1000元的，按1000元计费。
3. 投标人应结合单位综合实力，审计项目的特点，以及现行市场价格自行报价。投标人的报价包含但不限于合同规定的范围所提供的全部服务所需的全部费用，此费用包括服务成本（含办公期间的办公场所及相应设备、设施、用品等，人员成本、交通、通信、差旅费等）、管理费、利润、风险费、税费及其他一切相关费用，投标人自行考虑报价风险。


